АДМИНИСТРАЦИЯ ФОРПОСТ-КАРГАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Форпост-Каргат

16.03.2023    										№ 12

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2023-2032 годы

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом № 196–ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного движения», и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» руководствуясь Уставом сельского поселения Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского муниципального района Новосибирской области, администрация Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2023-2032 годы.

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Форпост-Каргатский Вестник и разместить на официальном сайте администрации Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Форпост-Каргатского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области                            Е.А. Семенова

Утверждена

постановлением администрации

Форпост-Каргатского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

от 16.03.2023 г. № 12

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2023-2032 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2023-2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; -Федеральный закон от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»; -Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» -Устав сельского поселения Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского муниципального района Новосибирской области |
| Заказчик программы | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета, Каргатского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета, Каргатского района Новосибирской области, адрес: 632411 Новосибирская обл., Каргатский р-н, с. Форпост-Каргат, ул. Школьная, дом 1 |
| Цель программы | -создание условий для устойчивого функционирования и развития инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области; -повышение уровня безопасности дорожного движения-обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области |
| Задачи программы | формирование комплекса мероприятий, направленных на обеспечение: -развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности -в перевозке пассажиров и грузов; -эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры; -безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения на территории Форпост-Каргатского сельсовета, -доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности; -создание приоритетных условий для безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | -Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; -протяженность автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения на 2032 год |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2032 гг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | -содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении; -текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в поселении |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 18300,00 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: МБ 1100,00 тыс. руб. ОБ – 17200,00 тыс. руб. Финансирование уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги в границах поселения Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области; -обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог в границах поселения Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области. - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

# 2. Краткая характеристика муниципального образования

# 2.1. Территория

Муниципальное образование Форпост-Каргатский сельсовет Каргатского района Новосибирской области расположен в центральной части Барабинской низменности, в 170 км от областного центра г. Новосибирска, в северном направлении в 10 км от федеральной трассы «Иртыш» и в 15 км от районного центра г. Каргата, в 18 км от ближайшей железнодорожной станции г. Каргат. Общая площадь территории поселения общей составляет 32484 га. На территории муниципального образования расположены три населенных пункт: с. Форпост-Каргат, п. Теренино, п. Шибаки. с. Форпост-Каргат – является административным центром муниципального образования.

# Связь между населенными пунктами осуществляется по межмуниципальным дорогам с гравийным покрытием. По муниципальному образованию проходят автомобильные дороги межмуниципального значения 50Н-0904 1282 км а/д «Р-254» - Форпост-Каргат - Верх-Каргат – Натальинский, 10 км а/д «Н-0904» - Мусы (связывает Форпост-Каргатский, Мусинский, Верх-Каргатский сельсоветы с сетью автомобильных дорог Каргатского района), протекает река Каргат.

2.2. Климат

Климат территории поселения резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Годовая амплитуда средних месячных температур по территории составляет 38С. Абсолютный минимум температуры воздуха в отдельные очень холодные зимы составляет -47С. В отдельные жаркие годы температура воздуха может повышаться до +40С, это абсолютный максимум. Среднемесячная температура января составляет – 19,8С, июля - +18,4С. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм, в том числе за апрель- октябрь выпадает – 338 мм.

2.3. Население

Численность населения на 01.01.2023 составляет 307 человек. Демографическая ситуация поселения характеризуется снижением численности населения по причине естественной и (миграционной) убыли.

Сокращение численности населения обуславливается низким уровнем рождаемости; миграционными процессами, вызванные низким уровнем доходов, слаборазвитой инфраструктуры и т.д. Из постоянно проживающего населения численность трудоспособного на 01.01.2023 г. составляет 132 человека, занято в экономике – 261. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 43%.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

Выгодное географическое расположение, близость районного центра, благоприятная экологическая обстановка, транспортная доступность, близость реки, создают благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры в Форпост-Каргатском сельсовете.

Экономика поселения представлена такими отраслями, как торговля, сельское хозяйство, которое представлено КФХ и личными подсобными хозяйствами.

В сфере сельского хозяйства деятельность ведет одно крестьянско-фермерское хозяйство. В личных подсобных хозяйствах отмечается снижение поголовья скота. Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2023г. в муниципальном образовании составляет 185 голов, в том числе коров 96 голов, овец 705 голов, свиней 10 голов, лошадей 24 головы. Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств: низкая закупочная цена сельскохозяйственной продукции, отсутствие организованного рынка сбыта и закупа, высокая цена на корма, сокращение трудоспособного населения.

На территории муниципального образования сформирована устойчивая система торгового обслуживания населения, которая вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие поселения. Торговое обслуживание осуществляет Верх-Каргатское сельпо и индивидуальные предприниматели.

Структура рынка платных услуг населению не соответствует потребностям социального развития. Отсутствуют такие важные виды услуг, как парикмахерская, ремонт обуви, ритуальные, спортивные и оздоровительные. Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства движется медленно.

На территории Форпост-Каргатского сельсовета расположены фельдшерско-акушерские пункты в количестве 2 единиц: в с.Форпост-Каргат, в п. Теренино. Для получения специализированной медицинской помощи население муниципального образования обращается и в районное учреждение здравоохранения, которые находятся в г. Каргат Каргатского района. Дом культуры в с. Форпост-Каргат и сельский клуб в п. Теренино.

Функционирует одно образовательное учреждение МКОУ Форпост - Каргатская средняя школа в с. Форпост-Каргат, с расширенным спектром образовательных услуг, где обучается в одну смену 31 ученик и воспитываются 10 детей в разновозрастной дошкольной группе. В учебное время ежедневно организована бесплатная перевозка обучающихся из поселка Теренино к школе и обратно школьным автобусом парка муниципального унитарного предприятия «Каргатское автотранспортное предприятие».

3. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры любого субъекта Российской Федерации, обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта, искусственные сооружения. Воздушные перевозки не осуществляются, водного транспорта на территории поселения нет, железнодорожные магистрали отсутствуют.

Автодорожная сеть поселения представлена автомобильными дорогами межмуниципального и местного значения. Автомобильные дороги расположены III дорожно-климатической зоне по СНиП 2.05.02-85. Протяженность автомобильных дорог населенных пунктов 10,1 км, в том числе местного значения – 7,6 км.

В границах населенного пункта п. Теренино по ул. Центральная проходит автомобильная дорога 9 км а/д «Н-0903» - Теренино, в границах населенного пункта п. Шибаки по ул. Центральная – автомобильная дорога 9 км а/д «Н-0903» - Шибаки. В границах населенного пункта с. Форпост-Каргат по улицам Центральная, Мостовая, которые являются главными, проходит автомобильная дорога межмуниципального значения: 1282 км а/д «Р-254» Форпост-Каргат-Верх-Каргат-Натальинский, протяженность участка 1,4 км.

Таблица 1. Перечень и характеристика дорог межмуниципального значения в границах населенных пунктов Форпост-Каргатского сельсовета

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах населенного пункта, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| 1282 км а/д "Р-254" - Форпост-Каргат - Верх-Каргат - Натальинский | 1,4 | Усовершенствованное (а/б), переходное (щебень) |
| 9 км а/д "Н-0903" - Теренино | 0,6 | Переходное (щебень) |
| 9 км а/д "Н-0903" - Шибаки | 0,5 | Переходное (щебень), грунтовое |

Дороги общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие, относятся к V технической категории, предназначены не для скоростного движения. Общая протяженность местных автодорог с твердым покрытием – 5,6 тыс. км, что составляет 73,68% от общей протяженности, дорог, несоответствующих нормативным требованиям – 6,9 км или 90,79% согласно отчета по результатам диагностики и оценки технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области за 2022 год.

Таблица 2. Перечень и характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения Форпост-Каргатского сельсовета

| № п/п | Наименование автомобильных дорог |  | Идентификационный номер | Протяженность дорог, км | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тип покрытия | Категория дорог |
| с. Форпост-Каргат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Школьная |  | 50 219 828 ОП МП 50 П-0101 | 1,2 | Переходный (щебень) | V |
| 2. | ул. Зеленая |  | 50 219 828 ОП МП 50 П-0102 | 0,8 | Переходный (щебень) | V |
| 3. | ул. Почтовая |  | 50 219 828 ОП МП 50 П-0103 | 1,0 | Переходный (щебень) | V |
| 4. | ул. 1 Мая-Северная |  | 50 219 828 ОП МП 50 П-0104 | 0,5 | Переходный (щебень) | V |
| 5. | ул. 1 Мая |  | 50 219 828 ОП МП 50 П-0105 | 1,0 | Переходный (щебень) | V |
| 6. | ул. Береговая |  | 50 219 828 ОП МП 50 П-0106 | 1,0 | Грунтовое | V |
| 7. | ул. Совхозная |  | 50 219 828 ОП МП 50 П-0107 | 1,2 | Переходный (щебень, грунт) | V |
|  |  | п. Теренино |  |  |  |  |
| 1. | ул. Центральная |  | 50 219 828 ОП МП 50 П-0108 | 0,9 | Переходный (щебень) | V |

Связующим звеном улично-дорожной сети в с. Форпост-Каргат является искусственное сооружение - мост через реку Каргат, разделившую населенный пункт на две части. Автомобильный мост расположен на автомобильной дороге межмуниципального значения, соединяет улицы Центральную и Мостовую и играет важную роль как в транспортной системе муниципального образования, так и в транспортной системе Каргатского района.

Таблица 3. Расположение и характеристика искусственных сооружений на территории Форпост-Каргатского сельсовета

| № п/п | Наименование | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный мост | с. Форпост-Каргат, на 10,1 км автодороги 1282 км а/д «М-51» Форпост-Каргат-Верх-Каргат-Натальинский | Пересекает р. Каргат, протяженность 57 м, металлический |

Транспортно-экономические связи Форпост-Каргатского сельсовета осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории города действуют два пассажирских автотранспортных маршрута: № 153 г. Каргат – с. Мусы, № 156 г. Каргат — с. Верх-Карат. В сфере транспорта обслуживает население муниципальное унитарное предприятие «Каргатское автотранспортное предприятие» согласно графика движения. Рейсовый автобус в с. Форпост-Каргат ходит 4 раза в неделю, в п. Теренино 3 раза. В п. Шибаки автобусного сообщения нет.

Большинство передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения. Пассажирскими перевозками внутри поселения никто не занимается, что ставит население Форпост-Каргатского сельсовета в зависимость от районных маршрутов. Интенсивность движения по дорогам местного значения менее 200 автомобилей в сутки.

На территории муниципального образования тротуаров нет, пешеходное движение осуществляется по проезжим частям улиц. Дорожные знаки «Пешеходный переход» на желтом люминесцентном фоне и светофор Т-7, ограничивающее пешеходное ограждение установлены на ул. Школьная с. Форпост-Каргат вблизи образовательного учреждения, дорожный знак «Пешеходный переход» согласно Проекта организации дорожного движения Форпост-Каргатского сельсовета, утвержденного 10.08.2022г., также установлен вблизи магазина по ул. Центральная с. Форпост-Каргат, искусственных неровностей нет. Водоотвод обеспечен не на всех местных автомобильных дорогах. Уличное освещение обустроено не на всех улицах.

Автомобильный парк муниципального образования преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. Хранение транспортных средств осуществляется преимущественно в гаражах и на придомовых территориях. Автотранспорт предприятий, учреждений, организаций - в пределах участков указанных юридических лиц. Парковочные места для автомобилей имеются у объектов социальной инфраструктуры.

На сегодняшний день велотранспортная инфраструктура развита слабо. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Движение грузовых транспортных средств на территории поселения разрешено по всем улицам. Это создает условия для повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышает нагрузку на дорожно–транспортную сеть и уровень аварийности.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняются в соответствии с муниципальными контрактами, заключенных администрацией Форпост-Каргатского сельсовета со специализированными подрядными организациями, с привлечением физических лиц по договорам гражданско-правового характера. В зимнее время осуществляется чистка дорог от снега, в летнее - грейдирование, окашивание обочин дорог.

Совершенствованию транспортной инфраструктуры, улучшение качества их содержания, проблема недостаточности финансирования остается одной из основных проблем дорожного хозяйства. В условиях ограниченных финансовых средств дорожная инфраструктура неуклонно разрушается и теряет свои технико-эксплуатационные качества, что влечет ускоренное разрушение как самих элементов автомобильной дороги, так и автотранспортных средств, обуславливает повышение издержек пользователей автодорог. Учитывая вышеизложенное, стоит задача оптимального использования финансовых средств с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Для эффективного решения проблем транспортной инфраструктуры необходимо продолжение системной реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие транспортной сети в соответствии с социально-экономическими и градостроительными темпами развития муниципального образования и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

- Анализ уровня безопасности дорожного движения

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения. Для эффективного решения данной проблемы необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В целом обстановка в области параметров дорожного движения характеризуется как благоприятная. На территории муниципального образования скорость движения в населенных пунктах ограничена 60 и 40 км/час, вне населенных пунктов 90 км/час. Парковочные места на территории района имеются у всех объектов социальной инфраструктуры. Интенсивность движения невысокая. Дорожная сеть в муниципальном образовании не загружена.

Таблица 4. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество аварий, всего | 1 | 0 | 0 |
|  | из них дорожные условия | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 56 | 56 | 54 |

Возникновение дорожно-транспортных происшествий связано с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

5. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

5.1. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным центром, а также с населенными пунктами, будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

5.2. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности дорог соответствующим нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети. Потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети нет.

5.3. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Проектная численность населения муниципального образования на расчетный срок Программы составит порядка 250 человек.

Несмотря на наметившуюся тенденцию сокращения населения, уровень автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого количества транспортных средств, увеличится, без изменения пропускной способности дорог за счет увеличения количества транспортных средств, находящихся в собственности граждан. Причинами снижения численности населения являются многие факторы, в том числе показатели миграционной убыли, снижение рождаемости.

Таблица 5. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Форпост-Каргатского сельсовета

| № | Показатели | 2023 (прог.) | 2024 (прог.) | 2025 (прог.) | 2026 (прог.) | 2027 (прог.) | 2028 (прог.) | 2029 (прог.) | 2030 (прог.) | 2031 (прог.) | 2032 (прог.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 307 | 299 | 292 | 287 | 281 | 274 | 267 | 261 | 254 | 250 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./100 чел. | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |

5.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Рост аварийности не предполагается. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут: осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог на территории Форпост-Каргатского сельсовета, обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

5.5. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной снижения негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения послужит прогнозируемое снижение автомобилизации населения и, соответственно, снижение интенсивности движения транспорта на автодорожной сети поселения. Таким образом, снизится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

6. Целевые показатели достижения целей и решение задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

6.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Показатель определяется как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения») с учетом ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог», утвержденных  распоряжением Минтранса России от 3 октября 2002 г. № ИС-840-р, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Рассчитывается по формуле:

где:

Dd – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Dp – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км);

Do – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км).

6.2. Доля развития сети автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения:

Показатель определяется по формуле:

Д = Дотр: Опр, где

Д - доля развития сети автомобильных дорог поселения, обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения;

Дотр - протяженность дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения;

Опр - общая протяженность дорог местного значения.

Источник информации для расчета показателей форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

6.3. Учитывая характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Результатами реализации программы являются целевые показатели, определенные в приложении № 1 к настоящей программе.

7. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

с указанием сроков, объемов и ожидаемых результатов

Развитие транспортного комплекса Форпост-Каргатского сельсовета на расчётный срок 2023- 2032годы предполагает главной целью обеспечение жителям и гостям комфортных и рациональных передвижений по поселению для удовлетворения трудовых, бытовых и социально-культурных нужд. Транспортная инфраструктура должна служить обеспечению указанной цели при условии соблюдения требований к комфортности, экологичности, соблюдения условий для безопасного движения, создании среды, доступной маломобильным группам населения.

Развитие дорожной сети не соответствует автомобилизации поселения, поэтому мероприятия по ремонту  дорог  направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

-капитальный ремонт, ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

-устройство уличного освещения автомобильных дорог местного значения;

-повышение качества транспортных услуг, улучшение условий и безопасности всех участников дорожного движения;

Перечень программных мероприятий муниципальной Программы с указанием сроков, объемов и ожидаемых результатов предоставлены в Приложение № 2 к настоящей Программе.

Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Форпост-Каргатского сельсовета, а также за счет средств областного бюджета. Ежегодные объемы финансирования уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

Реализация Программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

-сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации стратегически и социально важных проектов и видов деятельности;

-несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры;

-неактуальность планирования и запаздывание согласования Программы;

-несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

8. Механизм реализации муниципальной Программы

Управление реализацией программы осуществляет муниципальный заказчик - Администрация Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

Муниципальный заказчик несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования.

В функции администрации входят:

-контроль за формированием программы ремонта муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселения;

-создание необходимой нормативно-правовой базы;

-контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств;

-финансовое обеспечение программы;

-контроль за использованием бюджетных средств;

-организация проведения аукционных мероприятий на капитальный ремонт, ремонт и обслуживание муниципальных автомобильных дорог и улиц поселения;

-контроль за исполнением работ по ремонту автомобильных дорог.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основании Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ в Форпост-Каргатском сельсовете Каргатского района Новосибирской области в Форпост-Каргатском сельсовете Каргатского района Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области от 24.11.2021г. №56.

Приложение № 1

к Программе

комплексного развития транспортной

инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

на 2023 - 2032 годы

Перечень целевых показателей программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2023-2032 годы»

| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения | км | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 66 |
| 3 | Повышение уровня содержания автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения | % | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Приложение № 2

к Программе

комплексного развития транспортной

инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

на 2023 - 2032 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2023-2032 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответвленный Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финанси рования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Устройство ограничивающего пешеходного ограждения автомобильной дороге ул. 1 Мая-Северная | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета | Местный бюджет | 60,00 | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Замена уличных светильников | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета | Местный бюджет | 290,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Обустройство новой линии уличного освещения | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета | Местный бюджет | 40,00 |  | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 960,00 |  | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах (замена дорожных знаков) | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета | Местный бюджет | 70,00 | - | - | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | 30,00 | - |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги ул. Береговая | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета | Местный бюджет | 250,00 | - | - | - | 250,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 10000,00 | - | - | - | 10000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета | Местный бюджет | 140,00 | - | - | - | - | 70,00 | - | 70,00 | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 1200,00 | - | - | - | - | 600,00 | - | 600,00 | - | - | - |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги ул. Совхозная | Администрация Форпост-Каргатского сельсовета | Местный бюджет | 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 5000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5000,00 | - | - |
| Итого |  |  | Местный бюджет | 1100,00 | 50,00 | 80,00 | 70,00 | 280,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 280,00 | 60,00 | 30,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 17200,00 | - | 500,00 | 500,00 | 10000,00 | 600,00 | - | 600,00 | 5000,00 | - | - |
| ВСЕГО |  |  |  | 18300,00 | 50,00 | 580,00 | 570,00 | 10280,00 | 700,00 | 50,00 | 700,00 | 5280,00 | 60,00 | 30,00 |